پروپوزال توسعه و افزودن قابلیت‌های جدید به سامانه آموزشگاه

۱. مقدمه

با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر توسعه سامانه فعلی آموزشگاه و افزودن قابلیت‌های جدید مطابق فایل نیازمندی ارائه‌شده، این پروپوزال با هدف تشریح دامنه کار، مراحل اجرا، زمان‌بندی، هزینه تقریبی و خروجی‌های مورد انتظار تهیه شده است.

سامانه فعلی با معماری مبتنی بر ASP.NET Core در بخش بک‌اند و Vue.js در بخش فرانت‌اند پیاده‌سازی شده است. توسعه‌های جدید نیز با حفظ همین ساختار فنی، به‌صورت ماژولار و قابل توسعه انجام خواهد شد تا امکان نگهداری، ارتقا و توسعه‌های بعدی سامانه فراهم باشد.

بر اساس بررسی اولیه فایل نیازمندی، قابلیت‌های درخواستی شامل توسعه چند بخش اصلی از جمله اشتراک دانش، ارزیابی مهارت، مدیریت پروژه‌ها، معرفی برترین‌ها، مدیریت کاربران، سبد خرید، کنترل دسترسی، آزمون آنلاین، رزرو ارزیابی حضوری، صدور گواهینامه و پنل مدیریتی می‌باشد.

۲. شناخت کلی از نیازمندی پروژه

در نسخه جدید سامانه، هدف ایجاد یک بستر جامع آموزشی و مهارتی است که کاربران بتوانند از طریق آن:

دوره‌ها و محتوای آموزشی را مشاهده و خریداری کنند،
در ارزیابی‌های مهارتی آنلاین و حضوری شرکت کنند،
گواهینامه دریافت کنند،
در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند،
پروژه پیشنهاد دهند،
رزومه مهارتی و سوابق خود را در سامانه داشته باشند،
و بر اساس عملکرد آموزشی، ارزیابی‌ها و پروژه‌ها رتبه‌بندی شوند.

همچنین مدیران سامانه باید بتوانند از طریق پنل مدیریتی، حوزه‌های آموزشی، نقشه‌راه‌ها، دوره‌ها، ویدئوها، فایل‌ها، آزمونک‌ها، پروژه‌ها، ارزیابی‌ها، زمان‌های ارزیابی حضوری، نتایج کاربران، گواهینامه‌ها و رتبه‌بندی‌ها را مدیریت کنند.

۳. دامنه کلی توسعه

۳.۱. توسعه بخش اشتراک دانش

در این بخش، دسته‌بندی حوزه‌های آموزشی مشابه ساختار سایت‌هایی مانند فرادرس طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. هر حوزه آموزشی دارای صفحه اختصاصی شامل نقشه‌راه یادگیری، سطوح آموزشی، آمار دوره‌ها و پروژه‌های کاربردی خواهد بود.

برای هر عنوان آموزشی، صفحه جزئیات شامل موارد زیر ایجاد می‌شود:

سرفصل‌های آموزشی،
اطلاعات محتوای آموزشی،
تعداد ویدئوها،
مدت زمان آموزش،
تعداد پروژه‌های کاربردی،
فایل‌های ضمیمه،
آزمونک‌ها،
پیش‌نیازها،
نرم‌افزارهای قابل دانلود،
تجهیزات موردنیاز،
لینک خرید تجهیزات،

همچنین برای بخش سرفصل‌ها، ساختار فصل‌بندی، زیربخش‌های ویدئویی، فایل‌های ضمیمه و آزمونک‌ها به‌صورت کشویی پیاده‌سازی خواهد شد. امکان پخش ویدئو در همان صفحه فراهم می‌شود و دسترسی به محتوای قفل‌شده بر اساس خرید کاربر کنترل خواهد شد.

۳.۲. توسعه بخش ارزیابی مهارت

در این بخش، همان دسته‌بندی‌های بخش اشتراک دانش برای ارزیابی مهارتی نیز استفاده خواهد شد.

هر ارزیابی مهارت شامل دو مرحله خواهد بود:

ارزیابی آنلاین،
ارزیابی حضوری.

کاربر ابتدا در ارزیابی آنلاین شرکت می‌کند و در صورت کسب حدنصاب مشخص، امکان رزرو ارزیابی حضوری برای او فعال می‌شود. پس از موفقیت در هر دو مرحله، گواهینامه مهارتی برای کاربر صادر شده و سابقه آن در پروفایل کاربر ثبت می‌شود.

قابلیت‌های این بخش شامل موارد زیر است:

نمایش وضعیت کاربر روی نقشه‌راه یادگیری،
نمایش اطلاعات ارزیابی هر عنوان آموزشی،
تعریف تعداد سوالات،
تعریف زمان پاسخگویی،
تعریف هزینه ارزیابی،
اتصال به سبد خرید،
شروع ارزیابی برای کاربران مجاز،
رزرو زمان ارزیابی حضوری،
محدودیت تغییر زمان رزرو،
ثبت نتیجه ارزیابی حضوری توسط ادمین،
امکان ارزیابی مجدد،
و صدور گواهینامه چندزبانه.

۳.۳. توسعه بخش پروژه‌ها

بخش پروژه‌ها به‌عنوان یکی از ماژول‌های اصلی سامانه توسعه داده خواهد شد. این بخش شامل چند مسیر کاربری متفاوت است:

پیشنهاد پروژه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی،
انجام پروژه برای کسب درآمد،
انجام پروژه برای کسب تجربه،
نمایش پروژه‌های در حال اجرا،
و نمایش پروژه‌های اتمام‌یافته.

در بخش پیشنهاد پروژه، فرم‌های متفاوت برای شخصیت حقیقی و حقوقی طراحی می‌شود. پس از ثبت اطلاعات اولیه و اعتبارسنجی شماره همراه، کاربر امکان ثبت پروژه را خواهد داشت.

اطلاعات پروژه شامل حوزه یا حوزه‌های مرتبط، نام پروژه، توضیحات، بارگذاری فایل RFP ،وضعیت پرداخت مالی، بودجه، بازه زمانی و فایل ضمیمه خواهد بود.

در سمت پنل مدیریت، امکان بررسی پروژه، تغییر وضعیت پروژه ، تأیید یا رد پروژه و مدیریت وضعیت‌های مختلف پروژه فراهم می‌شود.

برای کاربران علاقه‌مند به انجام پروژه، سیستم کنترل دسترسی بر اساس گواهینامه‌های مهارتی کاربر پیاده‌سازی خواهد شد؛ به این معنا که فقط کاربرانی می‌توانند اطلاعات کامل برخی پروژه‌ها را مشاهده یا برای آن‌ها پروپوزال ارسال کنند که شرایط مهارتی لازم را داشته باشند.

۳.۴. توسعه بخش معرفی برترین‌ها

در این بخش، کاربران بر اساس معیارهایی مانند دوره‌های گذرانده‌شده، امتیاز ارزیابی‌های مهارتی، گواهینامه‌ها و پروژه‌های انجام‌شده رتبه‌بندی می‌شوند.

قابلیت‌های اصلی این بخش شامل موارد زیر است:

تعریف معیارهای رتبه‌بندی،
محاسبه امتیاز کاربران،
نمایش لیست کاربران برتر،
نمایش اطلاعات قابل انتشار هر کاربر،
و امکان مدیریت نمایش کاربران توسط ادمین.

۳.۵. توسعه پنل مدیریتی

برای مدیریت قابلیت‌های جدید، پنل مدیریت فعلی توسعه داده می‌شود و بخش‌های زیر به آن اضافه خواهد شد:

مدیریت حوزه‌های آموزشی،
مدیریت نقشه‌راه یادگیری،
مدیریت سطوح آموزشی،
مدیریت فصل‌ها و زیرفصل‌ها،
مدیریت ویدئوها،
مدیریت آزمونک‌ها،
مدیریت نرم‌افزارها و تجهیزات،
مدیریت ارزیابی‌های آنلاین،
مدیریت سوالات و حدنصاب قبولی،
مدیریت زمان‌های ارزیابی حضوری،
ثبت نتایج ارزیابی حضوری،
مدیریت گواهینامه‌ها،
مدیریت پروژه‌ها،
مدیریت RFP پروژه‌ها،
مدیریت رتبه‌بندی کاربران،
و گزارش‌گیری پایه.

۴. ملاحظات فنی

توسعه پروژه بر اساس ساختار فعلی سامانه و با تکنولوژی‌های زیر انجام خواهد شد:

بک‌اند: ASP.NET Core
فرانت‌اند: Vue.js
پایگاه داده: مطابق ساختار فعلی پروژه
معماری توسعه: ماژولار و قابل توسعه
احراز هویت: مبتنی بر ساختار فعلی کاربران
کنترل دسترسی: بر اساس نقش‌ها، خریدها، گواهینامه‌ها و وضعیت ارزیابی‌ها
مدیریت فایل: برای ویدئوها، فایل‌های ضمیمه، RFP و گواهینامه‌ها

۵. مراحل اجرای پروژه

فاز اول: تحلیل و طراحی

در این مرحله، نیازمندی‌های ارائه‌شده بررسی دقیق‌تر شده و مدل‌های داده، جریان‌های کاربری، ساختار صفحات و تغییرات موردنیاز در پنل مدیریت مشخص می‌شود.

خروجی این فاز شامل موارد زیر است:

تحلیل نهایی نیازمندی‌ها،
طراحی ساختار دیتابیس،
طراحی جریان‌های کاربری،
طراحی ساختار ماژول‌ها،
و مشخص شدن جزئیات قابل پیاده‌سازی.

مدت زمان تقریبی: ۲ هفته

فاز دوم: پیاده‌سازی بخش اشتراک دانش

در این مرحله، ساختار حوزه‌های آموزشی، نقشه‌راه‌ها، صفحات دوره، سرفصل‌ها، ویدئوها، فایل‌ها، آزمونک‌ها و کنترل دسترسی به محتوای خریداری‌شده پیاده‌سازی می‌شود.

مدت زمان تقریبی: ۳ هفته

فاز سوم: پیاده‌سازی بخش ارزیابی مهارت

در این مرحله، فرآیند ارزیابی آنلاین، تعریف آزمون، محاسبه نتیجه، رزرو ارزیابی حضوری، ثبت نتیجه حضوری، ارزیابی مجدد و صدور گواهینامه پیاده‌سازی می‌شود.

مدت زمان تقریبی: ۳ هفته

فاز چهارم: پیاده‌سازی بخش پروژه‌ها

در این مرحله، فرم ثبت پروژه، اعتبارسنجی کاربران، مدیریت پروژه‌های پیشنهادی، پروژه‌های کسب درآمد، پروژه‌های کسب تجربه، وضعیت پروژه‌ها، فایل RFP و کنترل دسترسی بر اساس گواهینامه‌ها پیاده‌سازی می‌شود.

مدت زمان تقریبی: ۳ هفته

فاز پنجم: رتبه‌بندی، پنل مدیریت، تست و تحویل

در این مرحله، بخش معرفی برترین‌ها، گزارش‌های پایه، تکمیل پنل مدیریت، تست نهایی، رفع ایرادات، بهینه‌سازی و تحویل نسخه نهایی انجام می‌شود.

مدت زمان تقریبی: ۱ تا ۲ هفته

۶. زمان‌بندی کل پروژه

با توجه به حجم قابلیت‌های درخواستی و وابستگی بخش‌های مختلف به یکدیگر، زمان اجرای پروژه حدوداً ۳ ماه کاری برآورد می‌شود.

این زمان شامل تحلیل، طراحی، توسعه بک‌اند، توسعه فرانت‌اند، توسعه پنل مدیریت، تست، اصلاحات و تحویل نهایی است.

بدیهی است تغییرات اساسی در دامنه پروژه، اضافه شدن قابلیت‌های جدید یا تأخیر در ارائه اطلاعات، محتوا، دسترسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند روی زمان‌بندی نهایی اثرگذار باشد.

۷. برآورد هزینه

با توجه به حجم توسعه، تعداد ماژول‌های جدید، نیاز به طراحی فرآیندهای اختصاصی، کنترل دسترسی پیچیده، توسعه پنل مدیریت، پیاده‌سازی آزمون‌ها، رزرو ارزیابی حضوری، صدور گواهینامه، مدیریت پروژه‌ها و رتبه‌بندی کاربران، هزینه اجرای پروژه به‌صورت تقریبی در بازه زیر برآورد می‌شود:

مبلغ کل پروژه: ۱75,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ نهایی پس از بررسی دقیق‌تر کد فعلی، وضعیت دیتابیس، ساختار پنل مدیریت، وضعیت درگاه پرداخت، پنل پیامکی، نحوه ذخیره‌سازی ویدئوها و جزئیات اجرایی نهایی قابل قطعی‌سازی خواهد بود.

۸. پیشنهاد نحوه پرداخت

پیشنهاد می‌شود پرداخت پروژه به‌صورت مرحله‌ای انجام شود:

۳۰٪ در ابتدای پروژه و پس از تأیید پروپوزال،
۳۰٪ پس از تکمیل و تحویل اولیه ماژول‌های اشتراک دانش و ارزیابی مهارت،
۳۰٪ پس از تکمیل ماژول پروژه‌ها، پنل مدیریت و رتبه‌بندی،
۱۰٪ پس از تست نهایی و تحویل کامل پروژه.

۹. تعهدات تیم اجرا

تیم اجرا متعهد می‌شود:

توسعه قابلیت‌ها را بر اساس تکنولوژی فعلی پروژه انجام دهد،
ساختار فعلی سامانه را تا حد امکان حفظ کند،
کدنویسی را به‌صورت قابل نگهداری انجام دهد،
ماژول‌های جدید را با پنل مدیریت یکپارچه کند،
کنترل دسترسی کاربران را بر اساس خرید، ارزیابی و گواهینامه‌ها پیاده‌سازی کند،
فرآیندهای اصلی را قبل از تحویل تست کند،
و نسخه نهایی را پس از رفع ایرادات تحویل دهد.

۱۰. تعهدات کارفرما

برای اجرای صحیح پروژه، کارفرما متعهد می‌شود موارد زیر را در زمان مناسب در اختیار تیم اجرا قرار دهد:

اطلاعات کامل حوزه‌ها و نقشه‌راه‌ها،
نمونه محتوای آموزشی،
نمونه آزمون‌ها و سوالات،
قوانین صدور گواهینامه،

۱1. پشتیبانی پس از تحویل

پس از تحویل نهایی پروژه، به‌مدت 90 روز کاری پشتیبانی جهت رفع ایرادات احتمالی مرتبط با توسعه انجام‌شده ارائه می‌شود.

در صورت نیاز به پشتیبانی بلندمدت، توسعه‌های بعدی، نگهداری فنی، مانیتورینگ یا افزودن قابلیت‌های جدید، قرارداد پشتیبانی جداگانه قابل تعریف خواهد بود.

۱2. جمع‌بندی

با توجه به اینکه نیازمندی‌های اعلام‌شده شامل توسعه چندین ماژول اصلی و وابسته به یکدیگر است، اجرای این پروژه صرفاً یک تغییر ظاهری یا افزودن چند صفحه ساده نیست؛ بلکه نیازمند توسعه ساختارهای جدید در بک‌اند، فرانت‌اند، پنل مدیریت، دیتابیس، کنترل دسترسی، آزمون، گواهینامه، پروژه‌ها و رتبه‌بندی کاربران است.

بر این اساس، زمان تقریبی اجرای پروژه ۳ ماه کاری و هزینه برآوردی آن 175 میلیون تومان پیشنهاد می‌شود.